Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko

Do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko wprowadzono  zmiany w przedsięwzięciach:

-	„Rozbudowa remizy OSP w Średniej Wsi wraz z zakupem wyposażenia” polegające na wydłużeniu okresu realizacji na 2026 r, zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 2.398.690,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków 2026r.Całkowita wartość nakładów nie uległa zmianie.

-	„Otwórz się na wiedzę”  polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 210.096,04 zł i zwiększeniu limitu wydatków na 2026r., który po zmianie wynosi 343.915,86 zł.  Okres realizacji przedsięwzięcia i  całkowita wartość nakładów pozostały bez zmian.

-	„Odnowa przestrzeni miejskiej w centrum miasta w oparciu o zieloną infrastrukturę” polegające na wydłużeniu okresu realizacji na 2026 r, zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 189.000,00 zł do kwoty 81.000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków na 2026r. Całkowita wartość nakładów nie uległa zmianie.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

-	„Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Łączki". Okres realizacji przypada na lata 2025 - 2026, całkowitą wartość nakładów wynosi 42.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2025 r. - 10.000,00 zł ; 2026 r. – 32.000,00 zł.

-	„Budowa oświetlenia drogowego działki drogowej nr ew. 184 w m-ci Bezmiechowa Górna”. Okres realizacji przypada na lata 2025 - 2026, całkowitą wartość nakładów wynosi 9.594,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2025r. – 3 000,00 zł; 2026r. – 6.594,00 zł.

-	„Budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogi dla pieszych i rowerów – łącznik ul. Przemysłowa – ul. Piłsudskiego” Okres realizacji przypada na lata 2025 - 2026, całkowitą wartość nakładów wynosi 43.150,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2025r. – 100,00 zł; 2026r. – 43.050,00 zł.

Zaktualizowano również planowane dochody, wydatki i przychody wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej  w Lesku oraz zarządzeń Burmistrza.