Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko

Do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko wprowadzono  zmiany w przedsięwzięciach:

-	„Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Lesko wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego dla obszaru całej gminy”. Wydłużono okres realizacji do 2026 roku, zmniejszono limit wydatków na 2025r. do kwoty 31.635,60 zł oraz ustalono limit wydatków na 2026 r. w kwocie 94.906,80 zł.

-	„Sporządzenie zmiany nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko oraz opracowanie Miejscowego Panu Zagospodarowania  Przestrzennego „Lesko 9". Wydłużono okres realizacji do 2026 roku, zmniejszono limit wydatków na 2025r. o kwotę 36.750,00 zł oraz ustalono limit wydatków na 2026r. w kwocie 36.750,00 zł.

-	„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi i modernizacja 4 przepompowni ścieków w Gminie Lesko”. Zmniejszono całkowitą wartości nakładów do kwoty 3.196.427,48 zł. Ustalono limit wydatków następująco: 2025 - 2.316.437,83 zł; 2026 – 819.511,37 zł.

-	„Modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę miejscowości Lesko” ". Wydłużono okres realizacji do 2026 roku, zmniejszono limit wydatków na 2025r.  o kwotę 125.460,00 zł oraz ustalono limit wydatków na 2026r. w kwocie 125.460,00 zł

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia parkowego w miejscowości Lesko”. Okres realizacji ustalono na lata 2025 - 2026, całkowitą wartość nakładów wynosi 22.760,00 zł. Limit wydatków przedstawia się następująco: 2025 r. -14.760,00 zł; 2026 r. 8.000,00 zł.

Zaktualizowano również planowane dochody, wydatki i przychody wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej  w Lesku oraz zarządzeń Burmistrza.