Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ….

Rady Miejskiej w Lesku

z dnia  …… 2025 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko

na lata 2026-2030

# Rozdział 1.

# Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach

§  1

Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego

Gminy Lesko w latach 2026–2030

- Zasób mieszkaniowy Gminy Lesko wg stanu na dzień opracowania planu, stanowi 168 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 7 001,22 m2, w tym 41 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1227,81 m2.

- Zasób mieszkaniowy Gminy Lesko mieści się w 9 budynkach stanowiących własność Gminy położonych w:

Lesku, ul. Przemysłowej 1A – 12 mieszkań (lokale socjalne);

Lesku, ul. Przemysłowej 1B – 12 mieszkań (lokale socjalne);

Lesku, ul. Przemysłowej 1C – 12 mieszkań (lokale socjalne);

Lesku, ul. Rynek   6 – 4 mieszkania;

Lesku, ul. Rynek   7 – 3 mieszkania;

Lesku, ul. Rynek 18 – 3 mieszkania (w tym 1 lokal socjalny);

Lesku, ul. Piłsudskiego 42 – 11 mieszkań (w tym 4 lokale socjalne);

Manastercu 18 – 2 mieszkania;

Średniej Wsi 172 - 2 mieszkania,

oraz w 22 budynkach, których Gmina jest współwłaścicielem, położonych w:

Lesku, ul. Smolki 6 – 3 mieszkania;

Lesku, ul. Smolki 7 – 16 mieszkań;

Lesku, ul. Smolki 8 – 2 mieszkania;

Lesku, ul. Piotra Kmity 6 - 16 mieszkań;

Lesku, ul. Unii Brzeskiej 1 i 3 – 3 mieszkania;

Lesku, ul. 1000-lecia 2 - 8 mieszkań;

Lesku, ul. 1000-lecia 3 - 2 mieszkania;

Lesku, ul. 1000-lecia 5 - 2 mieszkania;

Lesku, ul. 1000-lecia 6 - 4 mieszkania;

Lesku, ul. Berka Joselewicza   8 – 4 mieszkania;

Lesku, ul. Berka Joselewicza 18 – 2 mieszkania;

Lesku, ul. Berka Joselewicza 20 – 3 mieszkania;

Lesku, ul. Berka Joselewicza 22 – 5 mieszkań;

Lesku, ul. Rynek 15 - 5 mieszkań;

Lesku, ul. Rynek 16 - 3 mieszkania;

Lesku, ul. Rynek 19 - 2 mieszkania;

Lesku, ul. Śliżyńskiego 1 i 2 - 4 mieszkania;

Lesku, ul. Pl. Konstytucji 3 Maja   3 – 1 mieszkanie;

Lesku, ul. Pl. Konstytucji 3 Maja   6 – 3 mieszkania;

Lesku, ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 10 – 2 mieszkania;

Lesku, ul. Kazimierza Wielkiego   6 - 3 mieszkania;

Lesku, ul. Wincentego Pola 11 – 14 mieszkań,

- W latach 2026 - 2030 prognozowane jest pomniejszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Lesko o 20 mieszkań w związku z możliwym wykupem mieszkań przez najemców.

| # Rok | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ilość budynków | # 31 | # 31 | # 31 | # 31 | # 31 |
| # Ilość lokali komunalnych | # 165 | # 160 | # 155 | # 151 | # 148 |

- Jednocześnie przewiduje się powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 30 nowych mieszkań, które planuje wybudować spółka gminna na przestrzeni lat 2026-2028 i po zakończeniu inwestycji, mieszkania te zostaną włączone do zasobu mieszkaniowego Gminy Lesko.

- Docelowo na koniec 2030 roku prognozowane jest posiadanie 178 lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Lesko, w tym 41 lokali socjalnych.

# § 2

Prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 
Gminy Lesko w latach 2026–2030

- Dwadzieścia dwa budynki zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe cechują się dobrym 
i bardzo dobrym stanem technicznym, co pozwala przyjąć założenie, że ich kondycja nie ulegnie znaczącemu pogorszeniu na przestrzeni lat 2026–2030, pod warunkiem kontynuacji bieżących działań konserwacyjnych oraz planowych remontów w ramach wspólnot.

- W odniesieniu do budynków stanowiących wyłączną własność Gminy, prognoza jest zróżnicowana:

Trzy budynki socjalne pozostają w bardzo dobrym stanie technicznym. Przy założeniu kontynuacji podstawowych prac konserwacyjnych, nie przewiduje się istotnego pogorszenia ich stanu w najbliższych latach. Podobna sytuacja jest z budynkami szkół w miejscowości Średnia Wieś i Manasterzec, w których mieszczą się 4 mieszkania. Natomiast cztery budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Rynek 6, 7, 18 oraz Piłsudskiego 42 wymagają pilnych 
i kompleksowych działań remontowych, ze względu na:

- uszkodzenia pokrycia dachowego (nieszczelności, ubytki, przecieki),

- zły stan elewacji (spękania, odpadający tynk, zawilgocenia),

- zły stan ogólny wynikający z wieloletnich zaniedbań remontowych i braku systematycznych nakładów inwestycyjnych.

- W związku z postępującą degradacją techniczną budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Rynek 6, Rynek 7 i Rynek 18, planuje się ich stopniowe wyłączanie z użytkowania. Na dzień dzisiejszy z eksploatacji został wyłączony budynek przy ul. Rynek 7, w którym znajdują się trzy lokale mieszkalne. W pozostałych budynkach – przy ul. Rynek 6 i Rynek 18 znajduje się odpowiednio 4 i 3 mieszkania. Lokatorów z tych budynków gmina planuje przesiedlić do lokali pozyskanych w drodze planowanych zamian mieszkań po wybudowaniu nowego budynku mieszkalnego.

Mając na uwadze wysokie koszty remontu tych obiektów, gmina rozważa ich sprzedaż. Środki uzyskane z transakcji mogłyby zostać przeznaczone na remont pozostałych budynków wymagających poprawy stanu technicznego.

# Rozdział 2.

# Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, 
z podziałem na kolejne lata

§  3

1. Plan remontów i modernizacji z podziałem na kolejne lata przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Lokalizacja budynku | Liczba lokali mieszkalnych w budynku | Stan techniczny - analiza potrzeb, plan remontów i modernizacji | Lata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | * | 3 mieszkania | Wymiana źródła ciepła i instalacji co. oraz stolarki okiennej i drzwiowej. | X |  |  |  |  |
| 2 | * | 3 mieszkania | Wymiana źródła ciepła i instalacji co. oraz stolarki okiennej i drzwiowej. |  | X |  |  |  |
| 3 | * | 3 mieszkania | Wymiana źródła ciepła i instalacji co. oraz stolarki okiennej i drzwiowej. |  |  | X |  |  |
| 4 | Piłsudskiego 42 | 11 mieszkań | Stan obiektu oceniany jest jako zły. Modernizacji wymagają: konstrukcja i pokrycie dachu, kominy, elewacja (w tym docieplenie ścian) oraz stolarka okienna w lokalach mieszkalnych. |  |  |  | X | X |

* Wymiana źródła ciepła i instalacji co. oraz stolarki okiennej i drzwiowej będzie realizowana w wytypowanych lokalach z uwagi na konieczność ich wymiany i dostosowania do obowiązujących standardów technicznych.

2. Realizacja planów remontowych i modernizacyjnych ww. budynków uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w kolejnych latach.

3. W latach 2026 – 2030 nie przewiduje się remontów i modernizacji lokali socjalnych.

# Rozdział 3.

# Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§  4

- Sprzedaż mieszkań w Gminie realizowana jest w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami. Celem sprzedaży lokali jest wzrost dbałości o mieszkania, które 
w tym momencie stają się prywatną własnością, a dla gminy powoduje to znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania zasobów. Lokale są zbywane aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych, zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań 
w poszczególnych budynkach. W przypadku zwalniania lokalu przez najemcę, sprzedaż lokalu odbywać się będzie w drodze przetargu. Każdorazowo wartość lokalu mieszkalnego szacowana jest przez rzeczoznawcę majątkowego.

- Planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela:

| 2026 | 3 |
| --- | --- |
| 2027 | 5 |
| 2028 | 5 |
| 2029 | 4 + budynki przy ul. Rynek 6, 7, 18 |
| 2030 | 3 |

Liczba sprzedanych lokali w poszczególnych latach może ulec zmianie w zależności od ilości wniosków o sprzedaż, składanych przez dotychczasowych najemców lokali.

# Rozdział 4.

# Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu

§  5

- Polityka czynszowa powinna zmierzać do takiego ukształtowania stawek czynszu w latach 2026-2030, aby wpływy z czynszów pokrywały koszty bieżącego utrzymania budynków oraz zapewniły sukcesywne pozyskiwanie środków na remonty i modernizacje.

- Ustala się następujące rodzaje czynszów za lokale:

- czynsz za lokale mieszkalne;

- czynsz za lokale socjalne i zamienne.

- Stawkę bazową czynszu ustala Burmistrz Miasta i Gminy Lesko w drodze zarządzenia.

- Przy ustalaniu stawki czynszu, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się następujące zasady:

- zmiany czynszu ustalane będą nie częściej niż raz w roku;

- polityka czynszowa będzie zmierzać do stopniowego podnoszenia czynszów do poziomu umożliwiającego pełne pokrycie kosztów zarządzania.

- Ustala się czynniki obniżające o 5% stawkę czynszu za lokale mieszkalne za każdy ze składników, lecz nie więcej niż za 3 składniki łącznie:

- lokal bez WC lub WC używanego wspólnie, a zlokalizowane w budynku;

- lokal ze wspólną używalnością łazienki;

- lokal w suterenie lub na poddaszu;

- lokal bez instalacji C.O.

- Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50% stawki bazowej.

- Do lokali socjalnych nie stosuje się kryteriów zmniejszających stawkę.

- Czynsz za lokal zamienny nie może przekroczyć wysokości czynszu za lokal socjalny.

# Rozdział 5.

# Sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach

§  6

1. Mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Lesko za pośrednictwem Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., które wykonuje zadania związane z administrowaniem, utrzymaniem technicznym oraz bieżącą obsługą budynków i lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.

2. W okres obowiązywania niniejszego programu nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy. Zakłada się kontynuację dotychczasowego modelu organizacyjnego, opartego na współpracy Burmistrza z Leskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., jako podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań eksploatacyjnych, administracyjnych i technicznych.

# Rozdział 6.

# Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§  7

1. Gospodarka mieszkaniowa finansowana będzie w szczególności z:

1) wpływów z czynszów,

2) dochodów ze sprzedaży lokali,

3) środków własnych gminy,

4) Środków zewnętrznych, w tym funduszy rządowych i unijnych.

2. W przypadku realizacji planowanych remontów i modernizacji w poszczególnych latach - Rada Miejska corocznie określi w budżecie gminy wielkość środków przeznaczonych na ten cel.

# Rozdział 7.

# Wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne.

§  8

Wysokość planowanych kosztów w latach 2026-2030, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu a także wydatki inwestycyjne obrazuje poniższa tabela:

| Rodzaj Kosztów | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bieżącej eksploatacji /tyś. zł/ | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| Koszty remontów /tyś. zł/ | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Koszty zarządu/tyś. zł/ | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Koszty inwestycyjne - modernizacji /tyś. zł/ | 50 | 50 | 50 | 150 | 100 |
| Razem /tyś. zł/ | 350 | 350 | 375 | 475 | 425 |

- Koszty bieżącej eksploatacji budynków to wydatki związane z technicznym utrzymaniem budynków oraz administrowaniem zasobem mieszkaniowym gminy. Obejmują one w szczególności koszty utrzymania bieżącego, oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń służących do wspólnego użytku, takich jak klatki schodowe czy korytarze, a także wydatki na przeglądy techniczne budynków.

- Koszty remontów, są to wydatki na stałe lub okresowe konserwacje i naprawy konieczne do utrzymania budynku lub jego otoczenia w należytym stanie technicznym. Koszty bieżących remontów budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lesko ponoszone są przez najemców lokali i uwzględniane są w czynszu za ich wynajem.

- Koszty zarządu, są to wydatki związane z wynagrodzeniem zarządcy (Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.) za administrowanie zasobem mieszkaniowym należącym w 100 procentach do Gminy.

- Koszty inwestycyjne i modernizacji to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu robót budowlanych, polegających na doprowadzeniu całego obiektu lub jego części, które uległy zużyciu, do stanu pierwotnego lub zbliżonego do pierwotnego. Koszty modernizacyjne przekraczają zakres zwykłego zarządu, dlatego szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji takich zadań wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi stronami. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne i modernizacyjne związane z zasobem mieszkaniowym gminy będzie określana corocznie w uchwale budżetowej.

# Rozdział 8.

# Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania 
i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

§  9

Wprowadza się działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

- dokonywanie zamian lokali o większej powierzchni na mniejszą w przypadkach, gdy 
w lokalach większych zamieszkuje mniejsza liczba osób;

- dokonywanie zamian lokali zadłużonych na mniejsze lub socjalne;

- dokonywanie (w miarę możliwości) podziału lokali większych na samodzielne mniejsze;

- urealnienie opłat za lokale mieszkalne;

- skuteczne egzekwowanie regularnych i terminowych należności czynszów poprzez niezwłoczne uruchamianie procesów windykacji w momencie pojawienia się zaległości czynszowych obejmujących dwa kolejne okresy płatności;

- dążenia do zbywania lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach komunalnego zasobu gminy, których utrzymanie przewyższa koszty wpływów.